ガバメントクラウド インフラ基盤チーム

Claude Code エージェント・スキル設計書 v3.2

網羅性検証レポート

2026年4月5日

# エグゼクティブサマリ

設計書v3.2に対し4軸で網羅性を検証した結果、全体としては強固なフレームワークであるが、23件のギャップを特定した。内訳は以下の通り。

| 検証軸 | 高 | 中 | 低 | 主な発見 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 軸1: 準拠基準突合 | 0 | 3 | 1 | 非機能要件性能・エコロジーが不足 |
| 軸2: GC案件実態 | 3 | 4 | 0 | 調達・移行実務・運用引継ぎが欠如 |
| 軸3: カバレッジ分析 | 4 | 4 | 0 | フェーズ制御・スキル空白が主要課題 |
| 軸4: 最新情報差分 | 2 | 1 | 1 | CSP追加・標準化期限緩和が未反映 |
| 合計 | 9 | 12 | 2 |  |

# 軸1: 準拠基準との突合結果

設計書が掲げる6つの準拠基準それぞれについて、要求プロセス/管理策と設計書のカバー状況を突合した。

| 準拠基準 | 判定 | 主な課題 |
| --- | --- | --- |
| IPA共通フレーム2013 | ✅ 合格 | プロセス詳細は別紙参照。監査プロセスの具体化が待たれる |
| GC移行手順書 v3.0 | ⚠️ 部分的 | 申請手続き詳細（必要書類・審査期間）が未記述 |
| GCASガイド/RA | ✅ 合格 | GC固有スキル3点で網羅 |
| 非機能要件標準 v1.2 | ⚠️ 部分的 | 5/6分類対応。性能・拡張性の詳細化、エコロジーが未カバー |
| ISMAP 305管理策 | ✅ 合格 | インフラ主要管理策を体系的にカバー |
| モダンPM (DevOps/SRE) | ✅ 充実 | 全プラクティスカバー、外部リソース補強体系も明確 |

# 軸2: GC案件ライフサイクル実態との突合

デジタル庁公式文書、自治体調達仕様書、GC先行事業中間報告、AWSパートナー事例等を複合的に調査し、実際のGC案件で発生するイベントを推定。以下の領域でギャップを特定した。

- 調達・契約プロセス: ASP/SIer/回線/運用管理補助者の4者並行調達が未定義

- GCAS申請待機フェーズ: アカウント払出し待ち（2-4週間）の並行作業が未定義

- マルチベンダー責任分界: ASPロール定義・ Interface Agreement作成フローが欠如

- データ移行実務: DNS切替・証明書・ロールバックの詳細が未定義

- LGWAN接続・回線調達: LGCS判定フローとNW設計の連動が曖昧

- 運用引継ぎ・体制移行: 複数事業者への責任分界表・引継ぎ資料が欠如

# 軸3: エージェント/スキルカバレッジ分析

成果物の入出力チェーン、エージェント間連携、スキルの重複・空白、ロール×フェーズマトリクスを分析した。

### 主要発見

- フェーズ逆戻り制御ルールが未定義（構築中に設計漏れ発覚時の判定基準）

- 設計書→IaC、IaC→テストのトレーサビリティが曖昧

- フェーズゲート判定基準に数値目標がない

- スキル空白: DNS/Route53、証明書(ACM)、コンテナ、DB、パッチ管理、Runbook

# 軸4: 最新情報との差分

2025年後半～2026年4月の公開情報との差分をWeb検索で調査した。

- さくらクラウドが2026年3月27日に正式認定→CSPが5社体制に。設計書は4社前提のまま

- 標準化期限の緩和: 「特定移行支援システム」は最大5年延期可。設計書は2026年3月末前提

- ISMAP管理策が2025年12月に改訂済み。設計書は版番号未指定

- 基準参照（GC移行手順書v3.0、非機能要件v1.2）は最新版を正しく参照

# ギャップ一覧（23件）

| ID | 軸 | 優先 | ギャップ | 推奨アクション |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| G-01 | 軸2 | 高 | 調達・契約プロセスの欠如 | pm-procurementエージェント新設、調達スケジュール管理タスク追加 |
| G-02 | 軸2 | 高 | データ移行実務の詳細化不足 | migration-patternsスキルにDNS/証明書/ロールバックパターン追加 |
| G-03 | 軸2 | 高 | 運用引継ぎ・体制移行の未定義 | infra-operations-handoverスキル新設、Phase 6に引継ぎタスク追加 |
| G-04 | 軸2 | 中 | GCAS申請待機フェーズの欠如 | Phase 2-3間にGCAS申請待機フェーズを明示、並行作業定義 |
| G-05 | 軸2 | 中 | 標準化対応と責任分界の明示化 | ロール責任マトリクスにASP行追加、責任分界書テンプレート作成 |
| G-06 | 軸2 | 中 | ISMAP監査対応の進捗管理 | Phase 5に監査準備タスク追加、infra-ismap-auditスキル新設 |
| G-07 | 軸2 | 中 | LGWAN接続・回線調達の連動不足 | Phase 3にLGCS利用判定タスク追加、回線調達スケジュール管理 |
| G-08 | 軸3 | 高 | フェーズ逆戻り制御ルール未定義 | 新スキル phase-backtrack-rules で影響範囲別の逆戻りルール定義 |
| G-09 | 軸3 | 高 | 設計書→IaC参照マッピング不明 | infra-iac frontmatterに入力ファイル・traceability_rulesを明示 |
| G-10 | 軸3 | 高 | フェーズゲート判定基準の数値化不足 | phase-gate-criteriaに全ゲートの数値基準を追加 |
| G-11 | 軸3 | 高 | 品質判定→Go/No-Go権限不明 | pm-quality出力を構造化、承認ルール明確化 |
| G-12 | 軸1 | 中 | GC移行手順書申請詳細の未記述 | infra-gc-environmentに申請チェックリスト・タイムライン追加 |
| G-13 | 軸1 | 中 | 非機能要件: 性能・拡張性の詳細化不足 | 性能設計パターン（RPS/レイテンシ/Auto Scaling）をスキル化 |
| G-14 | 軸1 | 中 | 非機能要件: エコロジー指標未カバー | infra-costにAWS Sustainability Report連携を追加 |
| G-15 | 軸1 | 低 | ISMAP監査応答メカニズムの詳細化 | /loopの月次ISMAP確認を詳細化、証跡自動収集フロー追加 |
| G-16 | 軸3 | 中 | スキル空白: DNS/Route53設計 | gc-network-patternsにDNS設計セクション追加 |
| G-17 | 軸3 | 中 | スキル空白: 証明書管理(ACM) | 新スキル gc-certificate-management 作成 |
| G-18 | 軸3 | 中 | スキル空白: コンテナ/DB/ストレージ | 新スキル gc-container-patterns, gc-database-patterns 作成 |
| G-19 | 軸3 | 中 | スキル空白: パッチ管理/Runbook | 新スキル gc-patch-management, gc-runbook-generation 作成 |
| G-20 | 軸4 | 高 | CSPリスト未更新（さくらクラウド追加） | CSPリストを5社に更新、CSP選定基準追加 |
| G-21 | 軸4 | 高 | 標準化期限緩和の未反映 | Phase 7に段階的移行プロセス設計を追加 |
| G-22 | 軸4 | 中 | ISMAP管理策改訂版の未反映 | 「ISMAP 305管理策（2025年12月改訂版）」に更新 |
| G-23 | 軸4 | 低 | GCAS参照リソースの定期更新ルールなし | 参考リソースの定期更新ルールを追加 |

# 最優先対応 TOP 5

以下の5件は、設計書の実装可能性に直接影響するため、優先的に対応することを推奨する。

1. 調達・契約プロセスの定義 (G-01) — GC案件は複数事業者の並行調達が必須。pm-procurementエージェントを新設し、調達スケジュールをクリティカルパスとして管理する。

2. フェーズ逆戻り制御ルール (G-08) — 構築中の設計漏れ発覚時に「どこまで戻るか」の判定がないと、影響分析フローが機能しない。phase-backtrack-rulesスキルを新設。

3. 設計書→IaCトレーサビリティ (G-09) — infra-iacがどの設計書セクションを参照すべきかが不明だと、IaC実装漏れのリスクが高い。frontmatterに入力ファイルを明示。

4. フェーズゲート判定基準の数値化 (G-10) — 「テストPASS率>=98%」「要件カバレッジ100%」等の具体的な数値基準がないと、ゲート判定が属人的になる。

5. CSPリスト・標準化期限の更新 (G-20, G-21) — さくらクラウド追加と特定移行支援システムの延期措置は、案件提案時の前提条件に影響する。

# 総合評価

設計書v3.2は22体のエージェントと33件のスキルでGCインフラ案件の主要プロセスを包括的にカバーしており、構想としては優れている。ただし、実装に移る際には上記23件のギャップを埋める必要がある。

特に「調達・契約」「フェーズ制御」「トレーサビリティ」の3領域は、GC案件の実務で最も問題が顕在化しやすい箇所であり、優先的な対応が推奨される。また、さくらクラウドのCSP追加や標準化期限緩和などの制度変更は、案件提案時の前提条件に直接影響するため、早急に反映すべきである。

調査ソース: デジタル庁GC移行手順書v3.0 / GCASガイド / デジタル庁非機能要件標準v1.2 / ISMAP管理基準 / GC先行事業中間報告 / AWS GCガイド / 自治体システム標準化進捗報告 / SHIFTグループ技術ブログ / さくらインターネットGC認定プレスリリース